Додаток 2

**Перелік проектів,**

**які реалізовуватимуться на прикордонних територіях області в межах Єврорегіону «Донбас» в 2013 році**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зміст заходу | Термін вико­нання | Виконавець | Витрати на реалізацію, тис.грн. | | | | | | Очікуваний  результат |
| Всього | у тому числі за рахунок коштів: | | | | |
| держав­ного  бюджету | місцевих бюджетів | | підпри­ємств | інших джерел |
| облас­ного бюджету | бюджети міст  і районів |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Амвросіївський район** | | | | | | | | | |
| Створення зони ­­­­­­­­сервіс­­­­­­­ного обслуго­ву­ван­ня прикордон­ного пункту  про­пуску «Успенка» | 2013-2014 | КП «Агентство інвестиційного розвитку Донецької області» | 40000 |  |  |  |  | 40000 | Створення комфортних умов громадянам, які перетинають державний кордон між Росією та Україною |
| Організація вироб­ництва фіброцемент­них плоских панелей | 2012-2013 | ТОВ «Техпром» | 8000 |  |  |  | 8000 |  | Розширення асортименту будматеріалів, створення додаткових 60 робочих місць |
| **Разом** |  |  | **48000** |  |  |  | **8000** | **40000** |  |
| **Новоазовський район** | | | | | | | | | |
| Розвиток сільського зеленого туризму | Протягом року | Відділ культури та туризму Новоазов­ської РДА | 10 |  |  | 5 |  | 5 | Наближення соціальних послуг населення та покращення обслуго­вування |
| Будівництво зони сер­вісного обслуго­ву­­вання прикордон­ного пункту пропус­ку «Новоазовськ» | Протягом року | Новоазовська РДА | 10000 |  |  |  |  | 10000 | Розгрузка пропускного пункту, поліпшення екологічного стану |
| Будівництво І черги полігону твердих побутових відходів у м. Новоазовськ | Протягом року | Новоазовська РДА | 6131 |  | 4131 | 2000 |  |  | Санітарно-епідеміологі­чне благополуччя району |
| Будівництво берего­укріп­­лю­вальних споруд на Азовсь­кому узбережжі у: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Безіменне | Протягом року | Безіменська сільська рада | 5000 | 5000 |  |  |  |  | Протизсувні міри, підви­щення екологічного стану |
| сел. Сєдове | Сєдовська селищна рада | 6850 | 6850 |  |  |  |  |
| сел. Обрив | Сєдовська селищна рада | 7300 | 7300 |  |  |  |  |
| Розчищення гирлової ділянки річки Грузь­кий Єланчик | Протягом року | Новоазовська РДА | 3100 |  |  | 3100 |  |  | Поліпшення гідрологіч­ного режиму та санітар­но­го стану річки |
| Розчищення від мулових відкладень, благоустрій прибе­реж­ної акваторії Азовського моря | Протягом року | Новоазовська РДА | 2500 |  |  | 2500 |  |  | Поліпшення екологіч­ного стану Азовського моря |
| **Разом** |  |  | **40891** | **19150** | **4131** | **7605** |  | **10005** |  |
|  | | | | | | | | | |
| **Тельманівський район** | | | | | | | | | |
| Проведення агро­лісо­тех­­нічних захо­дів на ярах, балках та інших ерозійно небезпечних землях | Червень | ДП „Тельманівське лісове господарство» | 66 |  |  |  | 66 |  | Захист земель від ерозії на площі 120 га |
| Проведення рекуль­ти­вації порушених земель, викорис­тання родю­чого шару ґрунту під час робіт, пов’язаних із пору­шенням земель | Протягом року | ПАТ «Тельманівський кар’єр» | 3081,1 |  |  |  | 3081,1 |  | Відновлення 399,4 тис.т порушених земель |
| Впровадження ґрун­то­­захисної системи земле­робства з кон­тур­но-меліоратив­ною організацією території | Протягом року | Сільськогосподар­ські підприємства району | 145 |  |  |  | 145 |  | Захист земельних угідь на 4,5 тис.га |
| Поліпшення мало­продук­тивних земель­них угідь | Протягом року | Сільськогосподар­ські підприємства району | 3630 |  |  |  | 3630 |  | Покращення родючості земельних угідь на площі 3,0 тис.га |
| **Разом** |  |  | **6922,1** |  |  |  | **6922,1** |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **м. Маріуполь** | | | | | | | | | |
| Будівництво: | Протягом року | ДП «Маріуполь­ський морський торговельний порт» |  |  |  |  |  |  |  |
| - комплексу навалю­вальних і насипних вантажів | 816000 |  |  |  | 816000 |  | Збільшення потужності порту та поліпшення екологічного стану Азовського моря |
| - термі­налу з пере­вал­­ки контейнерів, склад­ського комп­лексу з обробки вантажів та складу-холодильнику |  |  | 856000 |  |  |  | 856000 |  |
| - інфраструк­тури з перевалки зернових культур та олії |  |  | 384000 |  |  |  | 384000 |  |  |
| **Разом** |  |  | **2056000** |  |  |  | **2056000** |  |  |
| **Всього** |  |  | **2151813,1** | **19150** | **4131** | **7605** | **2070922,1** | **50005** |  |