|  | Додаток 1 до Програми |
| --- | --- |

Перелік завдань і заходів
з виконання Регіональної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки

на 2012-2015 роки

| Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника | Найменування заходу | Відповідальний виконавець | Джерела фінансував-ня (державний, місцевий бюджет, інші) | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань млн. грн. | У тому числі за роками, млн. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | усього | за роками |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Організаційне забезпечення пожежної безпеки |  |  |  |  |  |  | 1) проведення аналізу стану забезпечення пожежної безпеки в кожному регіоні, населеному пункті, на підприємствах, в установах та організаціях, розроблення за результатами такого аналізу комплексного плану заходів із запобігання пожежам та загибелі на них людей | Головне управління Держтехногенбезпеки у Донецькій області, структурні підрозділи облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації | за рахунок коштів, передбачених для утримання виконавців заходу |  |  |  |  |  |
|  | кількість підрозділів | 59 |  |  | 21 | 38 | 2) утворення та функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони в містах: | виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації | бюджети міст та районів області | 14,9436 |  |  | 6,2768 | 8,6668 |
|  |  | з них: утворення – 31; функціонування – 28; |  |  | з них: утворення – 14; функціонування – 7; | з них: утворення – 17; функціонування – 21; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 1 | 1 | Добропілля |  |  | 0,2 |  |  | 0,1 | 0,1 |
|  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | Дружківка |  |  | 0,4 |  |  | 0 | 0,4 |
|  |  | 2 |  |  | 1 | 1 | Костянтинівка |  |  | 1,2 |  |  | 0,6 | 0,6 |
|  |  | 3 |  |  | 1 | 2 | Краматорськ |  |  | 3 |  |  | 0,8 | 2,2 |
|  |  | 6 |  |  | 3 | 3 | Красний Лиман |  |  | 1,5 |  |  | 0,75 | 0,75 |
|  |  | 2 |  |  | 1 | 1 | Торез |  |  | 0,85 |  |  | 0,75 | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | та районах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  | 2 | 4 | Великоновосілківському |  |  | 0,28 |  |  | 0,14 | 0,14 |
|  |  | 4 |  |  | 2 | 2 | Волноваському |  |  | 1,2336 |  |  | 0,6168 | 0,6168 |
|  |  | 3 |  |  | 1 | 2 | Володарському |  |  | 0,2 |  |  | 0,1 | 0,1 |
|  |  | 4 |  |  | 1 | 3 | Добропільському |  |  | 0,3 |  |  | 0,1 | 0,2 |
|  |  | 3 |  |  | 1 | 2 | Костянтинівському |  |  | 0,24 |  |  | 0,12 | 0,12 |
|  |  | 3 |  |  | 1 | 2 | Мар’їнському |  |  | 0,65 |  |  | 0,3 | 0,35 |
|  |  | 4 |  |  | 1 | 3 | Новоазовському |  |  | 0,18 |  |  | 0,06 | 0,12 |
|  |  | 6 |  |  | 2 | 4 | Слов’янському |  |  | 0,55 |  |  | 0,25 | 0,3 |
|  |  | 3 |  |  | 1 | 2 | Тельманівському |  |  | 0,24 |  |  | 0,08 | 0,16 |
|  |  | 4 |  |  | 1 | 3 | Шахтарському |  |  | 3,9 |  |  | 1,5 | 2,4 |
|  |  | 3 |  |  | 1 | 2 | Ясинуватському |  |  | 0,02 |  |  | 0,01 | 0,01 |
|  | кількість приміщень | 8 |  | 2 | 3 | 3 | 3) приведення шляхів евакуації, автоматичних систем протипожежного захисту, систем оповіщення людей про пожежу, електрообладнання будівель та споруд Державного архіву області, архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад та трудових архівів у відповідність з вимогами законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки, а саме: | Державний архів Донецької області | державний бюджет | 1,5036 |  | 0,463 | 0,5228 | 0,5178 |
|  |  | 107 |  | 25 | 40 | 42 |  | райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад | бюджети міст та районів області | 1,76033 |  | 0,18727 | 0,61084 | 0,96222 |
|  |  | 2 |  |  |  | 2 | м. Авдіївка |  |  | 0,015 |  | 0 | 0 | 0,015 |
|  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | м. Артемівськ |  |  | 0,0092 |  | 0,0086 | 0,0006 | 0 |
|  |  | 1 |  |  | 1 |  | м. Вугледар |  |  | 0,0038 |  | 0 | 0,0038 | 0 |
|  |  | 17 |  | 1 | 5 | 11 | м. Горлівка |  |  | 0,4615 |  | 0,0415 | 0,150 | 0,270 |
|  |  | 1 |  |  | 1 |  | м. Дебальцеве |  |  | 0,004 |  | 0 | 0,004 | 0 |
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | м. Димитров |  |  | 0,015 |  | 0 | 0 | 0,015 |
|  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | м. Докучаєвськ |  |  | 0,025 |  | 0,001 | 0,024 | 0 |
|  |  | 8 |  |  | 3 | 5 | м. Донецьк |  |  | 0,3125 |  | 0 | 0,203 | 0,1095 |
|  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | м. Дружківка |  |  | 0,0078 |  | 0,0074 | 0,0004 | 0 |
|  |  | 1 |  | 1 |  |  | м. Єнакієве |  |  | 0,002 |  | 0,002 | 0 | 0 |
|  |  | 1 |  |  | 1 |  | м. Кіровське |  |  | 0,004 |  | 0 | 0,004 | 0 |
|  |  | 3 |  | 1 | 1 | 1 | м. Костянтинівка |  |  | 0,0069 |  | 0,003 | 0,0006 | 0,0033 |
|  |  | 4 |  | 1 |  | 3 | м. Красноармійськ |  |  | 0,160 |  | 0,010 | 0 | 0,150 |
|  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | м. Макіївка |  |  | 0,015 |  | 0,002 | 0,013 | 0 |
|  |  | 1 |  |  | 1 |  | м. Новогродівка |  |  | 0,0015 |  | 0 | 0,0015 | 0 |
|  |  | 4 |  | 3 | 1 |  | м. Селидове |  |  | 0,051 |  | 0,050 | 0,001 | 0 |
|  |  | 3 |  |  | 1 | 2 | м. Слов’янськ |  |  | 0,016 |  | 0,007 | 0,004 | 0,005 |
|  |  | 4 |  | 1 | 3 |  | м. Сніжне |  |  | 0,0268 |  | 0,0011 | 0,0257 | 0 |
|  |  | 3 |  | 1 | 1 | 1 | м. Торез |  |  | 0,00253 |  | 0,00077 | 0,00164 | 0,00012 |
|  |  | 3 |  | 1 | 1 | 1 | м. Харцизьк |  |  | 0,0085 |  | 0,0015 | 0,0035 | 0,0035 |
|  |  | 3 |  |  | 1 | 2 | м. Шахтарськ |  |  | 0,0015 |  | 0,0006 | 0,0003 | 0,0006 |
|  |  | 1 |  | 1 |  |  | м. Ясинувата |  |  | 0,0005 |  | 0,0005 | 0 | 0 |
|  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | Амвросіївський район |  |  | 0,023 |  | 0,003 | 0 | 0,020 |
|  |  | 3 |  | 1 | 1 | 1 | Артемівський район |  |  | 0,0149 |  | 0,0038 | 0,0056 | 0,0055 |
|  |  | 4 |  |  | 1 | 3 | Великоновосілківський район |  |  | 0,1003 |  | 0 | 0,0003 | 0,100 |
|  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | Володарський район |  |  | 0,003 |  | 0,001 | 0,002 | 0 |
|  |  | 3 |  | 1 | 1 | 1 | Добропільський район |  |  | 0,0163 |  | 0,006 | 0,010 | 0,0003 |
|  |  | 1 |  |  | 1 |  | Костянтинівський район |  |  | 0,0192 |  | 0 | 0,0192 | 0 |
|  |  | 2 |  |  | 2 |  | Мар’їнський район |  |  | 0,0320 |  | 0 | 0,032 | 0 |
|  |  | 3 |  | 1 | 2 |  | Новоазовський район |  |  | 0,041 |  | 0,0196 | 0,0214 | 0 |
|  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | Олександрівський район |  |  | 0,001 |  | 0,0004 | 0,0006 | 0 |
|  |  | 3 |  |  | 1 | 2 | Першотравневий район |  |  | 0,1052 |  | 0,0063 | 0,0165 | 0,0824 |
|  |  | 1 |  |  | 1 |  | Слов’янський район |  |  | 0,030 |  | 0 | 0,030 | 0 |
|  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | Старобешівський район |  |  | 0,0104 |  | 0,0012 | 0,0092 | 0 |
|  |  | 1 |  | 1 |  |  | Тельманівський район |  |  | 0,0055 |  | 0,0055 | 0 | 0 |
|  |  | 7 |  | 1 | 1 | 5 | Шахтарський район |  |  | 0,187 |  | 0,003 | 0,002 | 0,182 |
|  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | Ясинуватський район |  |  | 0,0215 |  | 0,0005 | 0,021 | 0 |
|  | кількість будинків | 171 |  | 43 | 65 | 63 | 4) приведення у робочий стан інженерного обладнання систем протипожежного захисту висотних будинків і будинків підвищеної поверховості, забезпечення належного функціонування таких систем, створення спеціалізованих дільниць з їх ремонту та технічного обслуговування в містах: | виконавчі органи міських рад | бюджети міст області | 20,78 |  | 5,42 | 7,62 | 7,74 |
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | Авдіївка |  |  | 0,12 |  | 0 | 0 | 0,12 |
|  |  | 3 |  | 1 | 1 | 1 | Горлівка |  |  | 0,36 |  | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  |  | 2 |  |  |  | 2 | Дебальцеве |  |  | 0,2 |  | 0 | 0 | 0,2 |
|  |  | 86 |  | 21 | 39 | 26 | Донецьк |  |  | 9,3 |  | 2,3 | 3,9 | 3,1 |
|  |  | 2 |  |  |  | 2 | Костянтинівка |  |  | 0,3 |  | 0 | 0 | 0,3 |
|  |  | 6 |  | 2 | 2 | 2 | Краматорськ |  |  | 0,9 |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | 6 |  | 2 | 2 | 2 | Макіївка |  |  | 0,9 |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | 59 |  | 14 | 20 | 25 | Маріуполь |  |  | 7,8 |  | 1,9 | 2,9 | 3 |
|  |  | 5 |  | 3 | 1 | 1 | Слов’янськ |  |  | 0,7 |  | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | Шахтарськ |  |  | 0,2 |  | 0 | 0 | 0,2 |
|  | кількість пожежних гідрантів, водоймищ, водонапір- них веж | 1545 |  | 385 | 772 | 388 | 5) проведення аналізу стану протипожежного водопостачання міст, селищ міського типу, об'єктів та здійснення комплексу заходів щодо приведення стану пожежних гідрантів, водоймищ, водонапірних веж у відповідність з вимогами нормативно-правових актів в містах: | райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад | бюджети міст та районів області | 5,7 |  | 1,438 | 2,862 | 1,4 |
|  |  | 51 |  | 13 | 25 | 13 | Добропілля |  |  | 0,1512 |  | 0,0504 | 0,0504 | 0,0504 |
|  |  | 10 |  |  | 10 |  | Дружківка |  |  | 0,05 |  | 0 | 0,05 | 0 |
|  |  | 30 |  | 10 | 10 | 10 | Жданівка |  |  | 0,024 |  | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  |  | 28 |  | 7 | 14 | 7 | Кіровське |  |  | 0,0315 |  | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 |
|  |  | 110 |  | 30 | 50 | 30 | Краматорськ |  |  | 3,023 |  | 0,7 | 1,623 | 0,7 |
|  |  | 34 |  | 10 | 10 | 14 | Красний Лиман |  |  | 0,051 |  | 0,015 | 0,015 | 0,021 |
|  |  | 820 |  | 200 | 420 | 200 | Макіївка |  |  | 1,22 |  | 0,275 | 0,67 | 0,275 |
|  |  | 10 |  |  | 10 |  | Торез |  |  | 0,017 |  | 0 | 0,017 | 0 |
|  |  | 140 |  | 40 | 60 | 40 | Єнакієве |  |  | 0,096 |  | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
|  |  |  |  |  |  |  | та районах: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 0 | 1 | 0 | Великоновосілківському |  |  | 0,002 |  | 0 | 0,002 | 0 |
|  |  | 10 |  | 0 | 10 | 0 | Волноваському |  |  | 0,0359 |  | 0 | 0,0359 | 0 |
|  |  | 7 |  | 1 | 4 | 2 | Добропільському |  |  | 0,0175 |  | 0,0011 | 0,0082 | 0,0082 |
|  |  | 40 |  | 10 | 20 | 10 | Мар’їнському |  |  | 0,0909 |  | 0,03 | 0,03 | 0,0309 |
|  |  | 8 |  | 2 | 4 | 2 | Новоазовському |  |  | 0,15 |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | 4 |  | 1 | 2 | 1 | Тельманівському |  |  | 0,012 |  | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  |  | 224 |  | 57 | 113 | 54 | Шахтарському |  |  | 0,706 |  | 0,255 | 0,248 | 0,203 |
|  |  | 18 |  | 4 | 9 | 5 | Ясинуватському |  |  | 0,022 |  | 0,007 | 0,008 | 0,007 |
|  | кількість будинків та споруд | 259 |  | 66 | 95 | 98 | 6) підвищення вогнестійкості будинків та споруд шляхом просочення конструкцій вогнетривкими сумішами в містах: | райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад | бюджети міст та районів області | 7,003 |  | 1,824 | 2,5495 | 2,6295 |
|  |  | 34 |  | 9 | 12 | 13 | Добропілля |  |  | 0,89 |  | 0,245 | 0,3225 | 0,3225 |
|  |  | 16 |  | 4 | 6 | 6 | Дружківка |  |  | 0,6 |  | 0,15 | 0,225 | 0,225 |
|  |  | 60 |  | 15 | 23 | 22 | Краматорськ |  |  | 1,2 |  | 0,3 | 0,45 | 0,45 |
|  |  | 4 |  | 1 | 1 | 2 | Красний Лиман |  |  | 0,45 |  | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  |  | 49 |  | 13 | 18 | 18 | Торез |  |  | 2,4 |  | 0,6 | 0,9 | 0,9 |
|  |  | 3 |  | 1 | 1 | 1 | Ясинувата |  |  | 0,06 |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  |  |  |  |  |  | та районах: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 0 | 1 | 1 | Великоновосілківському |  |  | 0,002 |  | 0 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | 23 |  | 6 | 8 | 9 | Добропільському |  |  | 0,575 |  | 0,15 | 0,2125 | 0,2125 |
|  |  | 30 |  | 7 | 11 | 12 | Новоазовському |  |  | 0,75 |  | 0,175 | 0,2625 | 0,3125 |
|  |  | 36 |  | 9 | 14 | 13 | Слов’янському |  |  | 0,016 |  | 0,004 | 0,006 | 0,006 |
|  |  | 2 |  | 1 | 0 | 1 | Ясинуватському |  |  | 0,06 |  | 0,03 | 0 | 0,03 |
|  | кількість будинків та споруд | 230 |  | 77 | 77 | 76 | 7) приведення у робочий стан та обслуговування димових і вентиляційних каналів будинків та їх обслуговування у містах: | виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації | бюджети міст та районів області | 0,096 |  | 0,046 | 0,046 | 0,004 |
|  |  | 10 |  | 4 | 4 | 2 | Добропілля |  |  | 0,004 |  | 0,0015 | 0,0015 | 0,001 |
|  |  | 10 |  | 4 | 4 | 2 | Дружківка |  |  | 0,01045 |  | 0,00365 | 0,00365 | 0,00315 |
|  |  | 135 |  | 41 | 41 | 53 | Краматорськ |  |  | 0,05805 |  | 0,01862 | 0,01871 | 0,02072 |
|  |  | 8 |  | 3 | 3 | 2 | Красний Лиман |  |  | 0,004 |  | 0,00135 | 0,00135 | 0,0013 |
|  |  | 60 |  | 22 | 23 | 15 | Торез |  |  | 0,015 |  | 0,0055 | 0,0055 | 0,004 |
|  |  |  |  |  |  |  | та |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | 3 | 2 | 2 | Добропільському районі |  |  | 0,0045 |  | 0,0017 | 0,0014 | 0,0014 |
| Усього за програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,78653 |  | 9,37827 | 20,48794 | 21,92032 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 1,5036 |  | 0,463 | 0,5228 | 0,5178 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджети міст та районів області | 50,28293 |  | 8,91527 | 19,96514 | 21,40252 |