Додаток 5
до Угоди

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ 
стану виконання угоди

###### I. Моніторинг стану фінансування спільних заходів

| Найменування заходу | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень | Фактичний обсяг фінансування, тис. гривень | Стан виконання, відсотків |
| --- | --- | --- | --- |
|  | усього | з державного бюджету | з місцевих бюджетів | з інших джерел | усього | з державного бюджету | з місцевих бюджетів | з інших джерел | усього | з державного бюджету | з місцевих бюджетів | з інших джерел |
| Пріоритетний напрям І. Розвиток та реструктуризація в регіоні вугільної галузі Спільний захід 1. Підвищення ефективності роботи підприємств вугільної галузі та розв’язання проблем життєдіяльності територій вугледобування |
| 1. Створення вертикально інтегрованої, ефективно діючої енергетичної компанії у вигляді Українського паливно-енергетичного концерну |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Розроблення проекту Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств" та прискорення роздержавлення шахт коксівного сектору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Модернізація вакуум-насосних станцій, дегазаційних систем та будівництво когенераційних станцій на 13 шахтах Донецької області | 406630 | 406630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Розроблення пілотних проектів захисту територій міст Горлівки та Білозерського, що зазнали впливу гірничих робіт діючих та закритих шахт з метою покращення життєдіяльності зазначених територій | 3800 | 3800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 410430 | 410430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спільний захід 2. Передача у спільну власність територіальних громад області від вугільних підприємств об’єктів житлово-комунального господарства |
| 1. Передача у комунальну власність об'єктів житлово-комунального господарства від вугільних підприємств | 69500 | 49500 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 69500 | 49500 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за напрямом | 479930 | 459930 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Найменування заходу | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень | Фактичний обсяг фінансування, тис. гривень | Стан виконання, відсотків |
| --- | --- | --- | --- |
|  | усього | з державного бюджету | з місцевих бюджетів | з інших джерел | усього | з державного бюджету | з місцевих бюджетів | з інших джерел | усього | з державного бюджету | з місцевих бюджетів | з інших дже-рел |
| Пріоритетний напрям ІІ. Надійне та ефективне функціонування систем життєзабезпечення у населених пунктах Спільний захід 1. Комплексна модернізація та реконструкція каналу Сіверський Донець-Донбас та Другого Донецького водопроводу |
| 1. Комплексна модернізація та реконструкція каналу Сіверський Донець – Донбас | 287850 | 239280 | 20000 | 28570 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Реконструкція насосних станцій, водоводів і фільтрувальних станцій Другого Донецького водоводу | 31986 | 25589 |  | 6397 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 319836 | 264869 | 20000 | 34967 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спільний захід 2. Відновлення житлового фонду, який постраждав внаслідок проведення гірничо-добувних робіт |
| 1. Реконструкція 83 будинків у м. Дзержинську | 54132,7 | 48719,4 | 5413,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Спорудження будинку для мешканців аварійного житла | 6000 | 5400 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Ремонт 146 квартир для мешканців аварійного житла | 3614,0 | 3252,6 | 361,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Реконструкція 36 будинків у м.Горлівці | 40398,5 | 38378,7 | 2019,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Проведення обстеження порожніх квартир в шахтарських містах і відновлення їх подальшої експлуатації | 56890,4 |  | 15000,0 | 41890,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 161035,6 | 95750,7 | 23394,5 | 41890,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за напрямом | 480871,6 | 360619,7 | 43394,5 | 76857,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Найменування заходу | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень | Фактичний обсяг фінансування, тис. гривень | Стан виконання, відсотків |
| --- | --- | --- | --- |
|  | усього | з державного бюджету | з місцевих бюджетів | з інших джерел | усього | з державного бюджету | з місцевих бюджетів | з інших джерел | усього | з державного бюджету | з місцевих бюджетів | з інших джерел |
| Пріоритетний напрям ІІІ. Створення ефективної системи в галузі охорони навколишнього природного середовища Спільний захід 1. Будівництво регіональних полігонів твердих побутових відходів |
| Будівництво регіональних полігонів твердих побутових відходів | 97000 | 48500 | 48500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 97000 | 48500 | 48500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спільний захід 2. Охорона навколишнього природного середовища від забруднення небезпечними відходами |
| 1. Перепоховання законсервованого сховища радіоактивних відходів, розташованого на землях Донецького казенного заводу хімічних виробів | 4000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Виконання комплексу робіт із запобігання негативному впливу на довкілля непридатних або заборонених для використання пестицидів | 43100 | 21550 | 21550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Виконання робіт із запобігання негативному впливу на довкілля фосфорних шламів ВАТ"Содовий завод", м.Слов’янськ | 900 | 450 | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Ліквідація наслідків виробництва на державному підприємстві "Горлівський хімічний завод" | 4936 | 4936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 52936 | 28936 | 24000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спільний захід 3. Збереження та відновлення природно-заповідного фонду Донецької області |
| 1.Створення національних природних парків "Меотида", "Дружківський кам’яний ліс", "Донецький кряж" і відділення "Кальміуське" Українського степового заповідника та здійснення природоохоронних заходів в межах території вищезазначених природних парків | 14000 | 7000 | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Реконструкція фондових оранжерей з інженерним забезпеченням Донецького ботанічного саду Національної академії наук України | 16000 | 8000 | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 30000 | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спільний захід 4. Будівництво об’єктів водовідведення в населених пунктах |
| 1. Реконструкція очисних споруд міст Донецька, Макіївки, Яснуватої | 36000 | 18000 | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Будівництво очисних споруд в населених пунктах Першотравневого та Новоазовського районів | 5000 | 2500 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 41000 | 20500 | 20500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за напрямом | 220936 | 112936 | 108000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Найменування заходу | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень | Фактичний обсяг фінансування, тис. гривень | Стан виконання, відсотків |
| --- | --- | --- | --- |
|  | усього | з державного бюджету | з місцевих бюджетів | з інших джерел | усього | з державного бюджету | з місцевих бюджетів | з інших джерел | усього | з державного бюджету | з місцевих бюджетів | з інших джерел |
| Пріоритетний напрям ІV. Розбудова та модернізація інфраструктури Спільний захід 1. Розвиток мережі автомобільних доріг |
| 1. Завершення будівництва кільцевого обходу м. Донецька між Дніпропетровським та Маріупольським напрямком | 900000 | 900000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 900000 | 900000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спільний захід 2. Розвиток транспортної інфраструктури |
| 1. Будівництво штучної злітно-посадкової смуги | 830893,7 | 830893,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Будівництво нового аеровокзального комплексу | 269400 |  |  | 269400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 1100293,7 | 830893,7 |  | 269400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спільний захід 3. Будівництво, капітальний ремонт, оснащення студентських та інших гуртожитків |
| 1. Капітальний ремонт гуртожитку № 2 Донецького національного університету | 20000 | 15000 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Капітальний ремонт гуртожитку № 9 Донецького національного технічного університету | 23780 | 21480 |  | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Капітальний ремонт гуртожитку № 5 Донецького державного університету економіки і торгівлі імені Туган-Барановського | 6920 | 6420 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Капітальний ремонт гуртожитку № 6 Донецького державного університету управління | 5020 | 4820 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Будівництво гуртожитку Донецького державного університету управління | 26000 | 19000 |  | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Капітальний ремонт гуртожитку Донецького державного медичного університету імені Максима Горького | 19000 | 18400 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Капітальний ремонт гуртожитків № 1-3 Донбаської національної академії будівництва та архітектури | 23847,9 | 22847,9 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Капітальний ремонт гуртожитку Донецького державного інституту здоров'я, фізичного виховання та спорту | 12560 | 12160 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Капітальний ремонт гуртожитку Маріупольського державного гуманітарного університету | 4200 | 3800 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Капітальний ремонт гуртожитку Приазовського державного технічного університету | 9100 | 8500 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Капітальний ремонт гуртожитку комунального підприємства по обслуговуванню адміністративних будинків | 4000 |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Капітальний ремонт гуртожитку Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти | 4500 | 4050 | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Капітальний ремонт гуртожитку № 1 Донецького базового медичного коледжу | 1875 | 1687,5 | 187,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Капітальний ремонт гуртожитку №2 Донецького базового медичного коледжу | 9625 | 8662,5 | 962,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Капітальний ремонт гуртожитку Донецького училища підвищення кваліфікації | 1200 | 1080 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Капітальний ремонт гуртожитку Донецького педагогічного коледжу | 5625 | 5062,5 | 562,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Капітальний ремонт гуртожитку Донецького музичного училища | 5400 | 4860 | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Капітальний ремонт гуртожитку № 1 Донецького училища культури | 5375 | 4837,5 | 537,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Капітальний ремонт гуртожитку № 2 Донецького училища культури | 5000 | 4500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 193027,9 | 167167,9 | 7860 | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спільний захід 4. Будівництво і модернізація закладів культури та організації дозвілля |
| 1. Будівництво обласного художнього музею в м. Донецьку | 24000 | 12000 | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Капітальний ремонт і оснащення Донецького державного Палацу молоді "Юність" | 22000 | 11000 | 11000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 46000 | 23000 | 23000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спільний захід 5. Реконструкція спортивних споруд |
| 1. Реконструкція регіонального спортивного комплексу «Олімпійський» | 49226 | 24618 | 24608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Реконструкція стадіону молодіжного футбольного клубу «Максі» | 7000 | 4000 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Реконструкція стадіону «Західний» | 30000 | 15000 | 5000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Реконструкція стадіону «Азовець» | 3120 | 2000 | 1120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 89346 | 45618 | 33728 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за напрямом | 2328667,6 | 1966679,6 | 64588 | 297400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за напрямами | 3510405,2 | 2928165,3 | 235982,5 | 374257,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

II. Моніторинг стану виконання спільних заходів

| Найменування заходу | Критерії (показники) досягнення результатів | Причина невиконання |
| --- | --- | --- |
|  | очікувані | фактичні | відхилення, відсотків |  |
| Пріоритетний напрям І. Розвиток та реструктуризація в регіоні вугільної галузі Спільний захід 1. Підвищення ефективності роботи підприємств вугільної галузі та розв’язання проблем життєдіяльності території |
| 1. Створення вертикально інтегрованої, ефективно діючої енергетичної компанії у вигляді Українського паливно-енергетичного концерну | підвищення ефективності роботи підприємств вугільної галузі |  |  |  |
| 2. Розроблення проекту Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств" та прискорення роздержавлення шахт коксівного сектору | створення нормативно-правового забезпечення оптимізації реструктуризації галузі |  |  |  |
| 3. Модернізація вакуум-насосних станцій, дегазаційних систем та будівництво когенераційних станцій на 13 шахтах Донецької області | підвищення рівня безпеки праці, стабілізація рівня видобутку вугільної продукції, зростання обсягів альтернативного палива до 536 млн. куб. метрів на рік |  |  |  |
| 4. Розроблення пілотних проектів захисту територій міст Горлівки та Білозерського, що зазнали впливу гірничих робіт діючих та закритих шахт з метою покращення життєдіяльності зазначених територій | покращення екологогідрогеологічного стану територій міст Горлівки та Білозерського |  |  |  |
| Разом | отримання додаткових податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів та зборів до державних соціальних фондів в обсязі 128,1 млн. гривень, економія бюджетних коштів, які виділяються щороку на утримання вугільної галузі, на 1,6 млрд. гривень |  |  |  |
| Спільний захід 2. Передача в обласну комунальну власність від вугільних підприємств об'єктів житлово-комунального господарства |
| 1. Передача у комунальну власність об'єктів житлово-комунального господарства від вугільних підприємств | отримання додаткових податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів та зборів до державних соціальних фондів в обсязі 30,4 млн. гривень, спрямування додаткових коштів на виробничі потреби вугільних підприємств в сумі 110,5 млн. гривень, покращення якості послуг. |  |  |  |

| Найменування заходу | Критерії (показники) досягнення результатів | Причина невиконання |
| --- | --- | --- |
|  | очікувані | фактичні | відхилення, відсотків |  |
| Пріоритетний напрям ІІ. Надійне та ефективне функціонування систем життєзабезпечення у населених пунктах Спільний захід 1. Комплексна модернізація та реконструкція каналу Сіверський Донець–Донбас та Другого Донецького водопроводу |
| 1. Комплексна модернізація та реконструкція каналу Сіверський Донець – Донбас | підвищення надійності роботи каналу, зниження втрат води на 20,21 млн. куб. метрів на рік і витрат електроенергії на 89,73 млн. кВт∙г на рік |  |  |  |
| 2. Реконструкція насосних станцій, водоводів і фільтрувальних станцій Другого Донецького водоводу | підвищення якості питної води, зниження витрат електроенергії на 20,58 млн. кВт∙г на рік |  |  |  |
| Разом | отримання додаткових податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів та зборів до державних фондів соціального призначення в обсязі 99,9 млн. гривень |  |  |  |
| Спільний захід 2. Відновлення житлового фонду, який постраждав внаслідок проведення гірничо-добувних робіт |
| 1. Реконструкція 83 будинків у м. Дзержинську | економія енергоресурсів до 30 відсотків, продовження строку експлуатації на 20 років |  |  |  |
| 2. Спорудження будинку для мешканців аварійного житла | забезпечення якісного рівня життя |  |  |  |
| 3. Ремонт 146 квартир для мешканців аварійного житла | забезпечення якісного рівня життя |  |  |  |
| 4. Реконструкція 36 будинків у м .Горлівці | економія енергоресурсів до 30 відсотків, продовження строку експлуатації на 20 років |  |  |  |
| 5. Проведення обстеження порожніх квартир в шахтарських містах і відновлення їх подальшої експлуатації | відновлення споживчих властивостей житла |  |  |  |
| Разом | отримання додаткових податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів та зборів до державних соціальних фондів в обсязі 50,3 млн. гривень |  |  |  |

| Найменування заходу | Критерії (показники) досягнення результатів | Причина невиконання |
| --- | --- | --- |
|  | очікувані | фактичні | відхилен-ня, відсотків |  |
| Пріоритетний напрям ІІІ. Створення ефективної системи в галузі охорони навколишнього природного середовища Спільний захід 1. Будівництво регіональних полігонів твердих побутових відходів |
| Будівництво регіональних полігонів твердих побутових відходів | отримання додаткових податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів та зборів до державних соціальних фондів в обсязі 30,3 млн. гривень, зменшення обсягів накопичення твердих побутових відходів 3 млн. тонн |  |  |  |
| Спільний захід 2. Охорона навколишнього природного середовища від забруднення небезпечними відходами |
| 1. Перепоховання законсервованого сховища радіоактивних відходів, розташованого на землях Донецького казенного заводу хімічних виробів | утилізація 400 куб. метрів небезпечних радіоактивних відходів |  |  |  |
| 2. Виконання комплексу робіт із запобігання негативному впливу на довкілля непридатних або заборонених для використання пестицидів | утилізація 638,5 тонн небезпечних відходів |  |  |  |
| 3. Виконання робіт із запобігання негативному впливу на довкілля фосфорних шламів ВАТ "Содовий завод" м. Слов’янськ | утилізація 400 тонн небезпечних відходів |  |  |  |
| 4. Ліквідація наслідків виробництва на державному підприємстві "Горлівський хімічний завод" | утилізація 2,4 тис. тонн небезпечних відходів та залишків тротилу |  |  |  |
| Разом | отримання додаткових податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів та зборів до державних соціальних фондів в обсязі 16,5 млн. гривень |  |  |  |
| Спільний захід 3. Збереження та відновлення природно-заповідного фонду Донецької області |
| 1. Створення національних природних парків "Меотида", "Дружківський кам’яний ліс", "Донецький кряж" та відділення "Кальміуське" Українського степового заповідника та здійснення природоохоронних заходів в межах території вищезазначених природних парків | збільшення території природно-заповідного фонду на 3100 гектарів |  |  |  |
| 2. Реконструкція фондових оранжерей з інженерним забезпеченням Донецького ботанічного саду Національної академії наук України | поліпшення умов вирощування та збереження унікального колекційного фонду рослин майже 1300 видів |  |  |  |
| Разом | отримання додаткових податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів та зборів до державних фондів соціального призначення в обсязі 9,4 млн. гривень |  |  |  |
| Спільний захід 4. Будівництво об’єктів водовідведення в населених пунктах |
| 1. Реконструкція очисних споруд міст Донецька, Макіївки, Ясинуватої | зниження концентрації забруднюючих речовин у стічних водах |  |  |  |
| 2. Будівництво очиcних споруд в населених пунктах Першотравневого та Новоазовського районів | забезпечення нормативної очистки близько 500 тис. куб. метрів |  |  |  |
| Разом | отримання додаткових податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів та зборів до державних фондів соціального призначення в обсязі 12,8 млн. гривень |  |  |  |

| Найменування заходу | Критерії (показники) досягнення результатів | Причина невиконання |
| --- | --- | --- |
|  | очікувані | фактичні | відхилення, відсотків |  |
| Пріоритетний напрям ІV. Розбудова та модернізація інфраструктури Спільний захід 1. Розвиток мережі автомобільних доріг |
| Завершення будівництва кільцевого обходу м. Донецька між Дніпропетровським та Маріупольським напрямком | протяжність дороги 28 кілометрів, зменшення вантажо- та пасажиропотоку у місті, навантаження на міську дорожню мережу та поліпшення стану навколишнього середовища |  |  |  |
| Разом | отримання додаткових податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів та зборів до державних соціальних фондів в обсязі 312,4 млн. гривень |  |  |  |
| Спільний захід 2. Розвиток транспортної інфраструктури |
| 1. Будівництво штучної злітно-посадкової смуги | штучна злітно-посадкова смуга з параметрами 4000 х 60 метрів |  |  |  |
| 2. Будівництво нового аеровокзального комплексу | новий аеровокзал площею 27 тис. кв. метрів і пропускною спроможністю 1000 пасажирів на годину, збільшення у 2011 році кількості відправлених пасажирів у 2 рази, повітряних суден – 1,2 рази; отримання за 2010 – 2011 роки додаткових доходів у сумі 40 млн. гривень, створення власного інвестиційного ресурсу в 2008 – 2011 роках за рахунок амортизаційних нарахувань у сумі 41,7 млн. гривень. |  |  |  |
| Разом | отримання додаткових податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів та зборів до державних соціальних фондів в обсязі 327,5 млн. гривень |  |  |  |
| Спільний захід 3. Будівництво, капітальний ремонт, оснащення студентських та інших гуртожитків |
| 1. Капітальний ремонт гуртожитку № 2 Донецького національного університету | створення 1000 місць для забезпечення тимчасового розміщення вболівальників фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2009 року |  |  |  |
| 2. Капітальний ремонт гуртожитку № 9 Донецького національного технічного університету | створення 1189 місць для забезпечення тимчасового розміщення вболівальників фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2009 року |  |  |  |
| 3. Капітальний ремонт гуртожитку № 5 Донецького державного університету економіки і торгівлі імені Туган-Барановського | створення 346 місць для забезпечення тимчасового розміщення вболівальників фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2009 року |  |  |  |
| 4. Капітальний ремонт гуртожитку № 6 Донецького державного університету управління | створення 256 місць для забезпечення тимчасового розміщення вболівальників фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2009 року |  |  |  |
| 5. Будівництво гуртожитку Донецького державного університету управління | створення 400 місць для забезпечення тимчасового розміщення вболівальників фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2009 року |  |  |  |
| 6. Капітальний ремонт гуртожитку Донецького державного медичного університету імені Максима Горького | створення 950 місць для забезпечення тимчасового розміщення вболівальників фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2009 року |  |  |  |
| 7. Капітальний ремонт гуртожитків № 1 – 3 Донбаської національної академії будівництва та архітектури | створення 1193 місця для забезпечення тимчасового розміщення вболівальників фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2009 року |  |  |  |
| 8. Капітальний ремонт гуртожитку Донецького державного інституту здоров'я, фізичного виховання та спорту | створення 643 місця для забезпечення тимчасового розміщення вболівальників фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2009 року |  |  |  |
| 9. Капітальний ремонт гуртожитку Маріупольського державного гуманітарного університету | створення 435 місць для забезпечення тимчасового розміщення вболівальників фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2009 року |  |  |  |
| 10. Капітальний ремонт гуртожитку Приазовського державного технічного університету | створення 448 місць для забезпечення тимчасового розміщення вболівальників фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2009 року |  |  |  |
| 11. Капітальний ремонт гуртожитку комунального підприємства по обслуговуванню адміністративних будинків | створення 120 місць для забезпечення тимчасового розміщення вболівальників фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2009 року |  |  |  |
| 12. Капітальний ремонт гуртожитку Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти | створення 180 місць для проживання студентів з необхідним мінімальним рівнем комфортності |  |  |  |
| 13. Капітальний ремонт гуртожитку № 1 Донецького базового медичного коледжу | створення 75 місць для проживання студентів з необхідним мінімальним рівнем комфортності |  |  |  |
| 14. Капітальний ремонт гуртожитку №2 Донецького базового медичного коледжу | створення 385 місць для проживання студентів з необхідним мінімальним рівнем комфортності |  |  |  |
| 15.Капітальний ремонт гуртожитку Донецького училища підвищення кваліфікації | створення 48 місць для проживання студентів з необхідним мінімальним рівнем комфортності |  |  |  |
| 16. Капітальний ремонт гуртожитку Донецького педагогічного коледжу | створення 225 місць для проживання студентів з необхідним мінімальним рівнем комфортності |  |  |  |
| 17. Капітальний ремонт гуртожитку Донецького музичного училища | створення 216 місць для проживання студентів з необхідним мінімальним рівнем комфортності |  |  |  |
| 18. Капітальний ремонт гуртожитку № 1 Донецького училища культури | створення 215 місць для проживання студентів з необхідним мінімальним рівнем комфортності |  |  |  |
| 19. Капітальний ремонт гуртожитку № 2 Донецького училища культури | створення 200 місць для проживання студентів з необхідним мінімальним рівнем комфортності |  |  |  |
| Разом | збільшення рівня забезпечення розміщення студентської молоді в гуртожитках на 400 місць або на 1,5 відсотка. Отримання додаткових податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів та зборів до державних соціальних фондів в обсязі 60,3 млн. гривень |  |  |  |
| Спільний захід 4. Будівництво і модернізація закладів культури та організації дозвілля |
| 1. Будівництво обласного художнього музею в м. Донецьку | збільшення у 2011 році кількості відвідувачів музею на 60 відсотків, виставкових заходів на 80 відсотків, зміцнення економічної бази музею за рахунок збільшення прибутків від екскурсій та виставкових заходів у чотири рази в 2011 році; |  |  |  |
| 2. Капітальний ремонт і оснащення Донецького державного Палацу молоді "Юність" | додаткове залучення до колективів народної творчості, студій, гуртків понад 600 учасників, збільшення середньорічної кількості відвідувачів з 300 тис. до 400 тис.; зміцнення матеріально-технічної бази палацу молоді за рахунок збільшення доходів до 2 млн. гривень на рік; щорічне зниження витрат на утримання палацу в обсязі 891,5 тис. гривень за рахунок зменшення оплати за постачання газу |  |  |  |
| Разом | отримання додаткових податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів та зборів до державних соціальних фондів в обсязі 14,4 млн. гривень |  |  |  |
| Спільний захід 5. Реконструкція спортивних споруд |
| 1. Реконструкція регіонального спортивного комплексу «Олімпійський» | доведення рівня стадіону до класу «4 зірки»: 30 тис. пластикових крісел для глядачів; покриття третини трибун стадіону; будівництво сектору для розминки та легкоатлетичного стадіону |  |  |  |
| 2. Реконструкція стадіону молодіжного футбольного клубу «Максі» | будівництво додаткового футбольного поля із штучним покриттям; будівництво адміністративного корпусу; встановлення 3 тис. пластикових крісел для глядачів та штучного освітлення |  |  |  |
| 3. Реконструкція стадіону «Західний» | збільшення місткості до 5 тис. місць; реконструкція футбольного поля; обладнання електронного інформаційного табло, освітлення, засобів зв`язку та оповіщення |  |  |  |
| 4. Реконструкція стадіону «Азовець» | встановлення покриття над трибуною, освітлювальних вишок; заміна футбольних воріт |  |  |  |
| Разом | отримання додаткових податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів та зборів до державних соціальних фондів в обсязі 27,9 млн. гривень |  |  |  |

### _____________________