Додаток 1

до рішення обласної ради

________________№____________

Зміни до розділу Програми економічного і  соціального розвитку Донецької області  на 2013 рік

9. Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми

| ### Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець |  | Витрати на реалізацію, тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього |  | у тому числі за рахунок коштів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | державного бюджету |  |  | місцевих бюджетів |  |  |  | підприємств |  | інших джерел |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | обласного бюджету |  | ### бюджету міст і районів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14. Охорона навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примітку викласти у новій редакції: у розділі: стовпець 3 – місце реалізації, замовник заходу, відповідальні за виконання; стовпець 5 - державний фонд ОНПС; стовпець 6 - обласний фонд ОНПС; стовпець 7 - фонд ОНПС міста (району) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункти 100, 154.3 викласти у новій редакції: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. Будівництво берегоукріплювальних споруд на Азовському узбережжі в с. Обрив Новоазовського району (корегування проектно-кошторисної документації) | 2013 | Новоазовський район ДКБ ОДА |  |  | 620,00 |  |  |  | 620,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Берегоукріплення 1 км |  |  |
| 154.3. Придбання машин для збору, транспортування побутових відходів | 2013 | Костянтинівський район ОДА, РДА |  |  | 750,00 |  |  |  | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Поліпшення екологічного та санітарного стану в районі |  |  |
| Доповнити новими пунктами 83.5, 83.6, 107.1, 107.2, 126.2, 126.3, 179.1, 179.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83.5. Виконання робіт з будівництва колектора зливової каналізації по вул. Лугова с. Веселе Ясинуватського району Донецької області | 2013 | Ясинуватський район ОДА, РДА |  | 783,00 |  |  |  |  | 783,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Запобігання забрудненню навколишнього середовища |  |  |
| 83.6. Розчищення Третього міського ставку | 2013-2014 | Донецьк ОДА, виконком міської ради, УКБ Донецької міської ради |  | 1000,00 |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Поліпшення гідрологічного стану ставка на площі 7,2 га |  |  |
| 107.1. Створення водоохоронних зон з комплексом агротехнічних, санітарних та інших заходів, спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів, зокрема: розробка проекту землеустрою щодо встановлення прибережної захисної смуги у вздовж Азовського моря в межах населених пунктів: смт Ялта, с.Юр’ївка, с. Мелекіне, с. Білосарайська Коса на території Першотравневого району Донецької області | 2013-2014 | Першотравне- вий район ОДА, РДА |  | 520,00 |  |  |  |  | 520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Захист водного об’єкту від забруднення |  |  |
| 107.2. Будівництво берегоукріплювальних споруд на Азовському узбережжі в с. Обрив Новоазовського району | 2013 | Новоазовський район ОДА, РДА |  | 40444,064 |  |  |  |  | 33144,064 |  |  |  |  |  | 7300,00 |  |  | Берегоукріплення 1 км |  |  |
| 126.2. Розроблення проектів створення територій і об’єктів природно-заповідного фонду | 2013 | Донецька область ДЕПР ОДА |  | 90,00 |  |  |  |  | 90,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, збереження місць оселення та зростання видів тваринного та рослинного світу, збільшення площі природно-заповідного фонду та територій з природним покровом на території Донецької області |  |  |
| 126.3. Реконструкція приміщень Донецького ботанічного саду НАН України для проведення науково-дослідних робіт | 2013 | Донецьк ОДА, виконком міської ради, УКБ Донецької міської ради |  | 960,00 |  |  |  |  | 960,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Збереження 203 га об’єкту ПЗФ |  |  |
| 179.1. Підготовка та видання науково-інформаційного довідника «Ліса Донеччини» | 2013 | Донецька область ДЕПР ОДА |  | 900,00 |  |  |  |  | 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня екологічної свідомості |  |  |
| 179.2. Підготовка та видання науково-інформаційного довідника «Червона книга Донецької області: тваринний світ» | 2013 | Донецька область ДЕПР ОДА |  | 500,00 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Розповсюдження інформації про сучасний стан рідкісних видів тварин |  |  |
| Рядок «Всього» викласти у новій редакції: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього |  |  | 1171374,09 |  |  |  | 77442,6 |  | 267846,94 | 204511,17 |  | 481079,13 |  |  |  | 140494,25 |  |  |  |  |
| Доповнити новим розділом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Податкова діяльність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Організація процедури приватизації об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що знаходиться в управлінні обласної ради, відповідно до Переліку об’єктів затвердженого обласною радою | Протягом року | Донецька обласна рада, Регіональне відділення Фонду державного майна України в Донецькій області |  | 24,0 |  |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Надходження грошових коштів до обласного бюджету в обсязі 1000,0 тис. грн.. |  |  |
| Всього |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. Виставково-конгресна діяльність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доповнити новим пунктом 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведення міжрегіональної виставки-ярмарку «Єврорегіон Донбас 2013» | Вересень 2013 року | Департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин ОДА |  | 95 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рядок «Всього» викласти у новій редакції: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього |  |  |  |  | 4795,0 |  |  |  | 4795,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Організаційне забезпечення виконання Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доповнити новим пунктом 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Створення корпоративних мереж в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області, комунальних установ області | Протягом року | Управління господарсько-транспортного забезпечення ОДА |  | 98,7 |  |  |  |  | 98,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконання технічних умов для розгортання інформаційно-аналітичних систем, прискорення обміну інформацією |  |  |
| Рядок «Всього» викласти у новій редакції: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього |  |  |  |  | 5987,4 |  |  |  | 5987,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |