Додаток

до рішення обласної ради

від __________ № ______

Зміни та доповнення до розділу 3.14. «Охорона навколишнього природного середовища»

Програми економічного та соціального розвитку Донецької області на 2003 рік

| № п/п | Зміст заходу Підстава для включення в Програму | Місце реалізації (місто, район, селище, підприємство чи область в цілому) | Замовник заходу * | Ступінь готовності заходу на 01.01.03, % ** | Витрати, що передбачаються у 2003 році, тис.грн. | Ступінь готовності заходу на 01.01.04 , % ** | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всього | у тому числі: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | державний бюджет (запит) *** | обласний бюджет (запит) *** | бюджет міста чи району | кошти підприємств | інші джерела |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Пункти 50 та 316 викласти  у наступній редакції:

| 50 | Реконструкція об`єднаних очисних споруд Програма економічного та соціального розвитку м.Димитріва на 2003 рік Програма охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки Донецької області на 2001- 2005 роки | м.Димитрів Димитрівське ВУВКГ ДОКП “ДонецькВК” | Виконком | 46 | 1320 | 500 | 700 | 20 | 60 | 0 | 75 | Зменшення скидів забруднюючих речовин на 41 т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316 | Проведення конференцій, семінарів, нарад, виставок по відбору та пропаганді оптимальних напрямів і конкретних проектів забезпечення екологічної безпеки області, освоєння нових природоохоронних законів, постанов, нормативів П.80 Постанови КМУ від 17.11.2001 №1519 | Донецька область | ОДА, ДУЕПР | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 100 | Обмін досвідом та інформацією з питань екології та ресурсозбереження |

Доповнити розділ пунктами 339, 340, 341, 342 у наступній редакції:

| 339 | Розширення, реконструкция та відновлення зелених насаджень міст та селищ Донецької області Програма охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки Донецької області на 2001- 2005 роки Рішення постійної комісії обласної ради з питань землі та природних ресурсів від 13.01.2003р | Донецька область | ОДА, УЖКГ ОДА, міськвиконкоми, райдержадміністрації | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 100 | Відтворення та розширення зелених насаджень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 340 | Пайова участь у закритті одинадцяти вугільних котелень з одночасним проектуванням та реконструкцією системи опалювання шляхом переведення споживачів тепла на газові котельні з метою зниження рівняшкідливих речовин у атмосферне повітря у м.Єнакієве, у зв’язку передачі їх з балансу ВАТ “Єнакієвського металургійного заводу” на баланс ВО“Єнакієветепломережа” Програма економічного та соціального розвитку м.Єнакієве на 2003 рік | м.Єнакієве | Виконком | 0 | 2500 | 0 | 2300 | 200 | 0 | 0 | 50 |  |
| 341 | Проектування, реконструкція та будівництво канализаційного колектору по вул.Бессемерівська та вул.Сталеварів м.Єнакієве у зв’язку передачі їх з балансу ВАТ “Єнакієвського металургійного заводу” на баланс Єнакієвському управлінню водопроводно-каналізаційного господарства” Програма економічного та соціального розвитку м.Єнакієве на 2003 рік | м.Єнакієве | Виконком | 0 | 1000 | 0 | 950 | 50 | 0 | 0 | 50 |  |
| 342 | Реконструкція вугільної котельної “Олімп” з переводом її на газове паливо Програма економічного та соціального розвитку м. Димитров на 2003 рік | м. Димитров котельня ”Олімп” | Виконком | 0 | 1475 | 0 | 1250 | 10 | 215 | 0 | 100 | Зниження кількості викідів т/рік: SO2 – 649, 6 взважен. речовин - 493 |