Приложение 2

к решению областного совета

_________________№_______________

Санитарно-технические мероприятия в зонах санитарной охраны подземных водозаборов «Богдановский» и «Григорьевский», Новолуганской фильтровальной станции Часовоярского РПУ КП «Компания «Вода Донбасса»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Богдановский и Григорьевский подземные водозаборы В первом поясе ЗСО |  |  |
| 1. | Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по обустройству первого пояса ЗСО в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 | Часовоярское РПУ КП «Компания «Вода Донбасса» | 2010 – 2011 годы |
| 2. | Произвести капитальный ремонт всех зданий и сооружений с побелкой внутренних помещений и покраской оборудования | –″– | 2010 – 2011 годы |
| 3. | Выполнить работы по благоустройству подъездов к скважинам, каптажным колодцам, регулярно вести обкашивание высокорослого травостоя вокруг всех сооружений, проводить плановые обследования санитарного состояния прилегающей к сооружениям территории, выявлять реальные и потенциальные источники загрязнения подземных вод, устранять и не допускать их повторное образование | –″– | Постоянно |
| 4. | На границе первого и второго поясов для персонала оборудовать водонепроницаемый приемник для нечистот и бытовых отходов, выполнить работы, обеспечивающие подъезд к нему спецавтотранспорта | –″– | 2010 год |
| 5. | По Богдановскому водозабору: – ликвидировать утечки воды на магистральном водоводе от насосной станции, внутриплощадочную и отводящую водопроводную сеть содержать в надлежащем техническом состоянии | –″– | 2010 год |
| 6. | По Григорьевскому водозабору: – установить запорные устройства на крышках люков каптажных колодцев и горловинах смотровых отверстий накопительных резервуаров; – заменить гофрированный пожарный шланг, по которому вода подается в резервуар на 540 м3, на стационарный водопровод; – оборудовать точки отбора проб воды на насосной станции; – выполнить работы, обеспечивающие расчистку от заиления водосборных трубопроводов и ликвидацию высачивания воды из каптажных колодцев; – произвести расчистку русла водотока в тальвеге балки Малые Ступки. | –″– | 2010 –2011 годы |
| 1. | Во втором и третьем поясах ЗСО Не допускать: – размещение животноводческих комплексов, птицефабрик, скотомогильников, накопителей сточных вод; – строительство складов для хранения ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов; – использование авиаобработки ядохими-микатами и подкормки лесных массивов минеральными удобрениями; – выпас и устройство летних лагерей скота в пределах второго пояса ЗСО; – использование органических, минеральных удобрений, ядохимикатов по снежному покрову на территории сельскохозяйственного назначения; – бурение новых скважин без соответствующего согласования с органами санитарного надзора и геологическими структурными подразделениями | Калининский сельский совет, ОАО «Племзавод им. Калинина», Часовоярское лесничество Славянского гослесхоза | Постоянно |
| 2. | Ликвидировать стихийно организованные мусорные свалки на склонах балок Малые и Средние Ступки и в балках, тяготеющих к ним, не допускать повторное их образование | Калининский сельский совет | 2010 год |
| 3. | Выбрать место, организовать и узаконить полигон бытовых отходов, организовать плановую очистку сел Калинина, Богдановки и Григорьевки | –″– | –″– |
| 4. | По Богдановскому водозабору: – восстановить и обеспечить безаварийную работу очистных сооружений, канализационных насосных станций, коллекторов хозбытовой канализации во избежание сброса неочищенных стоков в балку Средние Ступки и тяготеющие к ней балки; – осуществить мероприятия по защите от попадания загрязненных стоков с территории фермы по выращиванию КРС в балку Средние Ступки. | Часовоярское РПУ КП «Компания «Вода Донбасса» ОАО «Племзавод им. Калинина» | 2010 – 2011 годы Постоянно 2010 год |
| 1. | Новолуганская фильтровальная станция В первом поясе ЗСО Обеспечить поддержание надлежащего санитарного состояния на территории фильтровальной станции в соответствии с требованиями санитарного законодательства | Часовоярское РПУ КП «Компания «Вода Донбасса» | Постоянно |
| 2. | Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по обустройству первого пояса ЗСО в соответствии со СНиП 2.04.02-84 | –″– | 2010 год |
| 3. | Не допускать на площадке фильтровальной станции любой вид строительства, не связанный с эксплуатацией водопроводных сооружений | –″– | Постоянно |
| 4. | При выполнении профилактических и ремонтно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях обеспечивать соблюдение надлежащего санитарного состояния территории и не допускать загрязнение поверхностного слоя земли | –″– | Постоянно |
| 5. | Содержать водопроводные колодцы в исправном состоянии и не допускать подтопление сооружений и заболачивание прилегающей территории | –″– | Постоянно |
| 6. | Запретить применение органических и минеральных удобрений, а также средств химической защиты растений при уходе за зелеными насаждениями | –″– | Постоянно |
| 7. | Установить дополнительные источники освещения по всей территории фильтровальной станции в виде прожекторных установок | –″– | 2010 год |
| 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Благоустроить площадку фильтровальной станции (рекультивировать землю и засеять многолетними травами, упорядочить хранение на специальной площадке металла и резино-технических изделий) Оборудовать площадку под мусорные контейнеры на углу забора у въездных ворот, освободить площадку возле хлораторной Разработать проектную документацию на строительство площадки для стоянки автотранспорта и ремонтной техники с устройством отвода поверхностного стока. В санитарно-защитной полосе Не допускать ведение любого вида строительства, не связанного с эксплуатацией водопроводных сооружений, а в случае необходимости строительство вести только после согласования с Часовоярским РПУ и санитарными органами При проведении профилактических и ремонтно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях обеспечивать соблюдение надлежащего санитарного состояния на месте производства работ и не допускать загрязнения поверхностного слоя земли Разработать проектно-сметную документацию на строительство отводящего коллектора промывных вод и хозбытовых стоков на очистные сооружения в поселке Новолуганское Привести водопроводные колодцы в надлежащее санитарно-техническое состояние Регулярно, в период вегетации, проводить обкашивание высокорослого травостоя с удалением и уничтожением карантинных растений В плановом порядке проводить комплексные обследования санитарного состояния территории с устранением недостатков. | –″– –″– –″– –″– Владельцы инженерных коммуникаций всех форм собственности Часовоярское РПУ КП «Компания «Вода Донбасса» –″– –″– –″– | 2010 год 2010 год 2010 год Постоянно Постоянно 2010 – 2011 годы 2010 год Постоянно Не реже 2 раз в год |